# 附表

三亚市“无废城市”建设（2021-2025年）任务清单

| 序号 | 任务内容 |  | 预期效果 | 牵头单位 | 配合单位 | 任务体系 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一节 推分类、提能力，践行绿色生活 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）推行绿色生活消费方式，促进资源回收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 积极推进生活垃圾分类 | 制定《三亚市推进生活垃圾分类工作三年行动实施方案（2021—2023年）》。 | 2025年生活垃圾回收利用率达到35% | 市住房和城乡建设局 | / | 制度体系 | 2021年 |
|  |  | 继续实施城乡一体化收运处理。分区域、分行业、分层级加大垃圾分类宣传力度，积极探索“社区（农村）+志愿者”等模式。 |  | 市住房和城乡建设局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 监管体系 | 2022年 |
|  |  | 制定有害垃圾贮存指导意见。 | 生活垃圾源头减量 | 市生态环境局 | 市住房和城乡建设局 | 制度体系 | 2022年 |
|  |  | 各生活垃圾转运站增加厨余垃圾预处理设施。农村地区对厨余垃圾就近就地资源化利用。 | 生活垃圾源头减量 | 市住房和城乡建设局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2022年 |
|  |  | 各区至少建设一个大件垃圾拆解和园林垃圾破碎中心，园林垃圾采用破碎堆肥就近就地资源化利用。 | 生活垃圾源头减量 | 市住房和城乡建设局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2023年 |
|  |  | 根据旅游淡旺季的城市废物量波动，通过固体废物种类、数据和物质流分析，科学配置旅游行业淡旺季废物清运车辆和频次，建立旅游城市废物产生量潮汐性波动解决机制和“前端+后端”的资源动态调节机制。总结经验和模式。 | 生活垃圾日产日清 | 市住房和城乡建设局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 模式总结 | 2022年 |
|  | 推动清洁低碳能源使用 | 鼓励探索多种模式在宾馆、酒店、旅游景区等场所开展清洁能源应用，发展节能、清洁、低碳的旅游能源系统。 | 推动减污降碳 | 市发展和改革委员会、市旅游和文化广电体育局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2023年 |
|  |  | 三亚低碳智慧能源综合利用海棠湾示范区项目（一期）。 | 推动减污降碳 | 现代服务业产业园管委会 | 海棠区政府 | 工程项目 | 2021年 |
|  |  | 开展整区屋顶分布式光伏开发试点，推进太阳能光伏发电规模化应用。总结应用成效。 | 推动减污降碳 | 市发展和改革委员会 | 崖州区政府、天涯区政府 | 制度体系、 工程项目 | 2024年 |
|  | 发展绿色建筑、装配式建筑 | 制定绿色建筑、装配式建筑、超低能耗建筑发展实施计划。扩大绿色建筑标准的实施范围。争取专项资金对超低能耗建筑、高星级绿色建筑等给予奖励。 | 新建建筑中绿色建筑占比达到80% | 市住房和城乡建设局 | 市财政局 | 制度体系 | 2023年 |
|  |  | 推动装配式建筑产业供需平衡；推广工程总承包模式，支持大型设计、施工和部品部件生产企业向工程总承包企业转型。保障装配式建筑产业基地用地。 | 新建建筑中装配式建筑占比达到80% | 市住房和城乡建设局 | 市自然资源和规划局、各区政府（育才生态区管委会） | 制度体系、 市场体系 | 2025年 |
|  | 健全再生资源回收体系 | 盘活现有再生资源网点，统计再生资源网点的交易种类和数量，推进再生资源回收系统与环卫收运系统“两网融合”。 | 推动生活垃圾回收利用率达到35%，推动再生资源回收量持续提升 | 市商务局、市住房和城乡建设局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 制度体系 | 2022年 |
|  |  | 在城市规划中解决再生资源网点的用地保障，规划建立“一体化、规范化、规模化”的再生资源回收体系，布局建设再生资源回收网点、集散市场和再生资源产业基地，健全废塑料、废纸、废旧家电、退役光伏组件和风电机组叶片等分类回收。 |  | 市商务局 | 市自然资源和规划局、各区政府（育才生态区管委会） | 制度体系 | 2023年 |
|  |  | 加强低值可回收物回收处理购买服务动态管理，进一步推进废玻璃等低值可回收物分流分类处理。 |  | 市商务局 | / | 制度体系、 市场体系 | 2022年 |
|  |  | 优化可回收物回收网点和大件垃圾拆解点布局，每3000户至少配置1个可回收物网点，每个社区（村、居）建设1个以上可回收物分拣中转站 |  | 各区政府（育才生态区管委会）、市商务局 | / | 工程项目 | 2023年 |
|  | 开展废旧动力电池回收 | 严格执行动力电池溯源管理，配合省工信厅建立废旧动力电池回收网络体系，实施生产者责任延伸；鼓励企业探索废旧动力电池梯次利用商业模式。 | 建立废旧动力电池规范回收体系 | 市科技工业信息化局 | 市生态环境局 | 制度体系 | 2023年 |
|  |  | 新能源汽车生产企业利用销售服务网络合理建立并公告维保回收网点。回收拆解企业将废旧动力电池交由符合规定的回收利用企业处理。 |  | 市科技工业信息化局、商务局 | 市综合执法局、各区政府（育才生态区管委会） | 市场体系 | 2024年 |
|  | 推广绿色生活理念 | 开展绿色商场、绿色机关、绿色社区、绿色校园、绿色部队等创建，制定实施细则，融入“无废城市”理念。 | 引导绿色生活和消费方式 | 市商务局、市机关党委、市住房和城乡建设局、市教育局 | 各区政府（育才生态区管委会）、中免集团 | 制度体系 | 持 续 |
| （二）开展重点领域专项行动，推升精细管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项治理建筑垃圾污染 | 制定建筑垃圾污染专项治理行动方案。 | 推动建筑垃圾资源化利用，2025年建筑垃圾资源化利用率力争达到80%以上 | 市住房和城乡建设局 | / | 制度体系 | 2021年 |
|  |  | 全面清查整改既有建筑垃圾非法倾倒点位，开展植树种草绿化等生态修复。开展建筑垃圾源头、过程和处置管控。 |  | 市住房和城乡建设局 | 市综合执法局、各区政府（育才生态区管委会） | 监管体系 | 持 续 |
|  |  | 建立建筑垃圾信息监管平台，对建筑垃圾运输进行在线溯源，实现建筑垃圾数据实时在线统计分析。 |  | 市住房和城乡建设局 | 市综合执法局、各区政府（育才生态区管委会） | 监管体系 | 2022年 |
|  |  | 加大建筑垃圾再生产品推广，在政府投资的市政基础设施、海绵城市建设、房屋建筑中，优先使用符合质量标准或取得绿色建材标识的再生产品，强化末端处置。 |  | 市住房和城乡建设局 | / | 制度体系 | 2022年 |
|  | 专项整治报废机动车回收拆解 | 制定专项行动方案，严厉打击非法回收、拆解、倒卖报废机动车等违法违规行为。 | 规范报废机动车回收拆解，推动报废机动车等产品类废物回收体系实现全覆盖 | 市商务局 | / | 制度体系 | 2021年 |
|  |  | 推进荔枝沟报废汽车拆解厂搬迁至市循环经济产业园，扩展经营范围至报废电动自行车，提升行业发展和清洁生产水平。 |  | 市商务局 | 市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局 | 工程项目 | 2022年 |
|  | 专项评估垃圾填埋场环境风险 | 全面排查整治非正规生活垃圾堆放场。根据垃圾堆放点位置、堆体规模、有机物比重、周边环境、水文地质条件及侧向和底部渗透等情况，评估田独垃圾填埋场污染程度、风险等级和开挖条件，确定整治技术方法并开展整治。 | 降低生活垃圾填埋场的环境风险 | 市住房和城乡建设局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 技术体系 | 2023年 |
|  |  | 对循环经济产业园的生活垃圾填埋场评估环境风险，制定相应风险的应急预案，每年开展风险评估和排查。视情考虑局部开挖并焚烧的方式腾挪部分库容，保障城市废物兜底处置能力。 |  | 市住房和城乡建设局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 技术体系 | 2021年 |
|  | 快递包装绿色转型专项行动 | 加强快递包装污染治理。持续开展重金属和特定物质超标包装专项整治。 | 加强绿色快递包装应用 | 市邮政管理局 | / | 监管体系 | 持 续 |
|  |  | 推进可循环快递包装规模化应用。巩固寄递企业中转环节使用可循环集装袋成效，提升循环集装袋（箱）、集装单元器具等应用比例。实施可折叠快递包装同城循环共配应用试点。 |  | 市邮政管理局 | 市生态环境局、各区政府（育才生态区管委会） | 市场体系 | 2023年 |
|  |  | 率先在社区、高校、商务中心等场所，规划建设一批快递共配终端和可循环快递包装回收设施，覆盖50%的居住小区（或商业和办公场所）。 |  | 市邮政管理局 | 市生态环境局、各区政府（育才生态区管委会） | 市场体系 | 2025年 |
|  | 危险废物环境风险防控专项行动 | 制定危险废物专项规划，优化社会源危险废物产、收、运管理流程，推动建立社会源危险废物回收体系。 | 规范社会源危险废物产生、收集和无害化处置，强化环境风险管理 | 市生态环境局 | 市交通运输局、市卫生健康委员会、市旅游和文化广电体育局、市教育局，市住房和城乡建设局、各区政府（育才生态区管委会） | 制度体系、 市场体系 | 2022年 |
|  |  | 联合行业主管部门，组织开展机动车维修行业、高校及研究机构实验室、医疗机构危险废物专项执法检查。 |  | 市生态环境局 |  | 监管体系 | 持 续 |
|  |  | 每年组织危险废物专题培训。 |  | 市生态环境局 |  | 监管体系 | 持 续 |
|  |  | 推动危险废物经营单位购买环境污染责任保险。 |  | 市生态环境局 | 市金融发展局、各区政府（育才生态区管委会） | 监管体系 | 2023年 |
|  | 构建固体废物信息监管平台 | 构建包括生活垃圾、建筑垃圾、工业固体废物、危险废物、医疗废物、农作物秸秆等重点固体废物管理数据的信息化监管服务平台系统，打通生态环境、住建、农业农村、卫生健康等各部门相关数据。 | 提升现代化监管能力，推动固体废物管理部门信息共享 | 市生态环境局 | 市科技工业信息化局、市住房和城乡建设局、市农业农村局、市商务局、市旅游和文化广电体育局、各区政府（育才生态区管委会） | 监管体系 | 2025年 |
|  |  | 医疗废物信息监控平台，实现市辖区内的医疗卫生机构产生的医疗废物到医疗废物处理处置企业的全过程监管。 | 提升现代化监管能力 | 市生态环境局、市卫生健康委员会 | 市科技工业信息化局 | 监管体系 | 2023年 |
| （三）加快循环经济园区建设，试点工业旅游 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 巩固循环经济产业园发展模式 | 成立园区管理委员会，统一协调规划项目落实、优化设施布局，实施监管和服务。 | 推进园区规划落实 | 市住房和城乡建设局 | / | 监管体系 | 2022年 |
|  |  | 焚烧发电厂扩建项目二期 | 增加600t/d的处理能力，达到2850吨/天 | 市住房和城乡建设局 | 光大环保能源（三亚）有限公司 | 工程项目 | 2022年 |
|  |  | 建设粪便处理厂 | 建成后城市粪便的处理能力达到400吨/天 | 市住房和城乡建设局 | 市自然资源和规划局 | 工程项目 | 2022年 |
|  |  | 建设飞灰填埋场 | 无害化处置飞灰 | 市住房和城乡建设局 | 市自然资源和规划局 | 工程项目 | 2022年 |
|  |  | 推进飞灰熔融处理技术，预处理后的飞灰烧结制陶粒、作为掺和料制作混凝土等资源化利用技术的探索应用，减少飞灰填埋处置量。 | 减少危险废物填埋处置量 | 市住房和城乡建设局 | 光大环保能源（三亚）有限公司 | 技术体系 | 2024年 |
|  |  | 炉渣处理厂 | 推动工业固体废物综合利用 | 市住房和城乡建设局 | 市自然资源和规划局 | 工程项目 | 2022年 |
|  |  | 废旧家电回收中心 | 促进再生资源回收 | 市商务局 | 市自然资源和规划局 | 工程项目 | 2025年 |
|  |  | 总结园区内资源共享、副产品互换的产业共生组合，物质闭路循环、能量多级利用和废物污染最小的发展模式。 | 形成经验模式 | 市住房和城乡建设局 | / | 模式总结 | 2023年 |
|  | 打造工业旅游示范园区 | 因地制宜开展环保设施向公众开放，开展工业旅游试点，提高公众对“无废城市”建设的关注度和支持度。 | 提高公众参与感和满意度 | 市住房和城乡建设局 | 市生态环境局 | 宣传教育 | 2022年 |
|  |  | 园区管理委员会统筹对园区环境和园内设施实施美化、亮化，精心设计参观路线，组织开展系列环保科普主题实践和亲子游活动，做到寓教于游、寓教于乐。 | 提高公众参与感和满意度 | 市住房和城乡建设局 | 市生态环境局 | 工程项目 | 2023年 |
|  | 评估减污降碳成效和潜力 | 以循环经济产业园为研究对象，结合园区发展规划，分析各类废物处理设施的共生模式、物料和能量循环，通过物质流分析和温室气体减排量核算，评估园区内各设施协同相较独立运行情景下减污降碳协同的现有成效和未来潜力 | 评估和展示循环经济园减污降碳协同成效 | 市生态环境局 | 市住房和城乡建设局 | 模式总结 | 2022年 |
| 第二节 重源头、全链条，防治塑料污染 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 源头禁限一次性塑料制品 | 制定实施方案，明确禁塑工作内容和任务。 | 全面推进禁塑工作实施 | 市生态环境局 | 禁塑工作领导小组成员 | 制度体系 | 2021年 |
|  |  | 建设全生物降解塑料制品厂，保障全生物降解塑料产品供应。 | 保障替代品供应 | 市生态环境局 | 三亚环境投资集团有限公司 | 工程项目 | 2021年 |
|  | 推进重点场所落实禁塑 | 开展农贸市场禁塑专项整治，通过全生物降解袋集中采购、以奖代补、摊位评优等，引导市场摊贩落实禁塑。开展形式多样的农贸市场专项禁塑宣传，制作可循环使用的购物篮或购物袋等，引导居民形成使用菜篮子、布袋子买菜的习惯。 | 减少一次性塑料制品使用 | 市商务局 | 市市场监督管理局、各区政府（育才生态区管委会） | 监管体系 | 持 续 |
|  |  | 推动星级酒店和旅游景区落实禁塑，开展禁塑宣传，不主动提供一次性“六小件”用品。 | 减少一次性塑料制品使用 | 市旅游和文化广电体育局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 监管体系 | 持 续 |
|  |  | 与高校、餐饮企业及国际组织共同推动循环包装的研发和使用，探索可循环使用食品包装餐盒及饮料杯的回收试点和推广应用。对创新的社会企业及绿色商户给予适当的经济激励及授牌认可。 | 减少一次性塑料制品使用 | 市生态环境局、市市场监督管理局、市教育局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 市场体系 | 2023年 |
|  | 推进海洋塑料垃圾治理 | 开展海洋塑料垃圾和微塑料污染现状调查和对海洋生态环境的影响评估。 | 提高海洋垃圾监测能力 | 市生态环境局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 监管体系 | 持 续 |
|  | 加强国际禁塑交流与合作 | 实施海棠区蜈支洲岛及藤海社区“净塑城市”试点示范，力争减少该地区30%塑料污染。 | 减少海洋塑料污染 | 市生态环境局 | 海棠区政府 | 制度体系 | 2023年 |
|  |  | 在西岛实施中挪合作——海洋废塑料及微塑料管理能力建设项目。 | 提升海洋垃圾监测能力 | 市生态环境局 | 天涯区政府 | 技术体系 | 2023年 |
| 第三节 建示范、促循环，构建生态农村 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）实施农业面源污染治理，发展生态农业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设国家绿色农业先行区 | 集成创新减肥减药示范、安全可降解地膜推广示范、畜禽粪污综合利用示范等绿色生态农业项目，建设国家绿色农业先行区。总结制度、技术、市场、监管四大体系中“无废”实践和经验模式。 | 综合推进农业面源污染治理 | 市农业农村局 | 崖州区政府 | 模式总结 | 2024年 |
|  | 建设立体种植示范基地 | 因地制宜发展林下立体种养，推进立体种植示范基地、南药种植示范基地、龙密食用菌林下种植、抱安南药林间种植、花卉无土立体栽培等重点项目建设，形成各具特色的立体复合循环农业示范基地。总结减肥减药效果及技术模式。 | 推进全市化肥农药使用量减少15% | 市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 技术体系 | 2022年 |
|  | 推广减肥减药创新工程 | 深入推广测土配方施肥、有机肥替代、水肥一体化技术，推进“果（菜）-沼/有机肥-畜”等种养模式，减少化肥投入强度。总结减肥减药效果及技术模式。 |  | 市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 技术体系 | 2023年 |
|  |  | 加强植物病虫草害统防统治，推行绿色防控，推广应用高效低毒、低残留、强选择性的农药和新型施药器械，减少农药使用量。总结减肥减药效果及技术模式。 |  | 市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 技术体系 | 2023年 |
|  |  | 在饮用水源地保护区探索推行零化肥、零农药的有机基地。总结减肥减药效果、技术和市场模式。 |  | 市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 技术体系、 市场体系 | 2025年 |
|  |  | 制定冬季瓜菜测土配方施肥、绿肥深耕还田技术等操作细则，指导减肥减药。 |  | 市农业农村局 | 崖州区政府 | 制度体系 | 2022年 |
|  |  | 建设节约型高校农业示范，联动发展生态农业科普研学旅游。总结减肥减药效果及技术模式。 |  | 市农业农村局 | 崖州区政府 | 技术体系 | 2025年 |
|  | 推进畜禽粪污循环利用 | 提高畜禽定点屠宰场环境管理水平；各区根据需要建设病死畜禽无害化处理场。 | 病死畜禽无害化处理 | 市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2025年 |
|  |  | 建成畜禽标准化健康养殖场40家，新建畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。 | 提高畜禽粪污综合利用率至90%以上 | 市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2025年 |
|  |  | 依托联合国粮农组织“海南基于畜牧—沼气（蚯蚓）—作物模式”绿色循环农业专项项目，筛选、优化、集成适宜热带地区畜禽粪污高效、快速、稳定处理的技术和模式。 |  | 市农业农村局 | 崖州区政府 | 技术体系 | 2024年 |
|  |  | 建设畜禽废弃物综合利用中心，建成4家有机肥和沼气能源综合利用中心。 |  | 市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2022年 |
|  |  | 建成雪古丽、万保2家生态循环农业经济示范园。总结畜禽粪污综合利用、减肥减药效果和农业循环技术模式。 |  | 市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 技术体系 | 2022年 |
|  | 持续推进农膜、农药包装废弃物回收 | 建立健全农药经营单位档案，实行信息化管理，建立可追溯的农药销售电子台账。 | 推动农膜回收率达到90%以上，农药包装废弃物回收率达到95%以上 | 市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 监管体系 | 2023年 |
|  |  | 制定农业面源投入品废弃物回收处理管理办法。 |  | 市农业农村局 | / | 制度体系 | 2021年 |
|  |  | 制定豇豆、甜瓜生产用全生物降解地膜使用技术规程，推广安全可降解地膜示范。 |  | 市农业农村局 | 崖州区政府 | 制度体系 | 2022年 |
|  |  | 依托田洋回收点或者销售网点，建立农膜、农药包装废弃物回收、集中处理体系和台账。 |  | 市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 监管体系 | 2022年 |
|  | 推进农作物秸秆综合利用 | 全面推行农作物秸秆资源台账和信息化管理。 | 推进秸秆全量资源化利用 | 市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 监管体系 | 2022年 |
|  |  | 拓展秸秆直接还田、秸秆青贮、堆腐还田、畜禽粪污有机肥处理厂区域收处等途径，推进全量资源化利用。 |  | 市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 技术体系 | 2025年 |
| （二）加强农村人居环境整治，建设美丽乡村 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完善农村生活垃圾管理 | 完善“村收集，区转运，市处理”的农村生活垃圾收运处置系统，新增农村各类生活垃圾处理设施8座。各地根据实际需求，配备人员、健全机制，提升保洁质量。 | 全市自然村农村生活垃圾分类收运全覆盖 | 市住房和城乡建设局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2025年 |
|  | 全域推进农村厕所高效改造 | 扎实推进农村户用卫生厕所革命，引导农村新建住房配套建设卫生厕所，人口规模较大村庄配套建设公共卫生厕所，逐步扩大厕所粪污无害化处理和资源化利用覆盖面。 | 提升农村人居环境品质 | 市住房和城乡建设局、市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2025年 |
|  |  | 推进椰级乡村旅游点建设A级以上厕所，推进“互联网+”公共厕所建设。 |  | 市旅游和文化广电体育局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2025年 |
|  | 持续推进农村人居环境整治 | 以行政村为基础，以自然村为基本单位，持续开展农村人居环境整治提升，重点围绕农村厕所革命、农村生活垃圾治理和村容村貌改善等核心任务开展工作。 | 提升农村人居环境品质 | 市农业农村局、市乡村振兴局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 监管体系 | 持 续 |
|  | 加强矿山生态系统保护和修复 | 推进立才农场采石场、龙楼队采石场、大出水采石场、荔枝岭采石场、北罗岭采石场、铁炉港口岭采石场6个矿山的闭坑治理和修复。对已完成生态修复的33个废弃矿坑进行养护，巩固复绿效果。 | 完成废弃矿坑的系统修复 | 市自然资源和规划局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2023年 |
|  |  | 开展尾矿库风险隐患排查，做好高峰扎南村红石铁矿尾矿库治理和修复。 | 排查尾矿库风险隐患 | 市应急管理局 | 市自然资源和规划局、各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2022年 |
|  | 规划推进绿色休闲农业项目 | 通过基本农田、南繁基地与旅游结合的模式，推进34个美丽乡村建设。 | 提升农村人居环境品质 | 市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2025年 |
|  |  | 规划推进休闲农业项目，以海棠湾水稻国家公园、南田国家现代农业示范区、热带兰花大世界、亚龙湾国际玫瑰谷为示范，修建生态农业展览馆廊，推广绿色生活理念。 | 促进农旅融合发展 | 市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2024年 |
|  | 深化文明生态村建设 | 推动新时代文明实践中心（所、站）建设全覆盖，市级以上生态文明村不少于60%。 | 提升农村人居环境品质 | 市委宣传部、市委精神文明爱卫办、市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2025年 |
|  |  | 积极实施“五化”工程，推动“网红”民宿开展美丽庭院建设。 |  | 市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 持 续 |
| 第四节 清河湾、净岛屿，保护蓝色海洋 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 推进美丽海湾建设 | 完善“湾长制”管理体系，强化与“河长制”管理体系衔接。 | 减少陆源垃圾入海 | 市湾长制办公室 | 各区政府（育才生态区管委会） | 制度体系 | 2022年 |
|  |  | 在三亚湾、海棠湾、亚龙湾、榆林湾开展“美丽海湾”先行示范区创建，形成美丽海湾建设、宣传长效管理机制。 | 减少陆源垃圾入海 | 市湾长制办公室 | 各区政府（育才生态区管委会） | 模式总结 | 2025年 |
|  | 持续推进海上环卫 | 在三亚湾、海棠湾、亚龙湾、榆林湾、崖州湾和红塘湾区域全面启动海上环卫工作，有效治理岸滩和近海海洋垃圾。 | 减少陆源垃圾入海 | 市住房和城乡建设局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2023年 |
|  |  | 在崖州中心渔港开展无人环保船海上垃圾收集打捞试点，逐步建立以无人船机械清理为主、人工为辅的海上环卫作业模式。 | 减少陆源垃圾入海 | 市住房和城乡建设局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2022年 |
|  | 清理整治废旧船只 | 持续打击“三无”船只（无船名船号、无船舶证书、无船籍港），对扣押船只依法进行拆解销毁，加强海岸线清洁。 | 减少船舶污染 | 三亚市委政法委三无船舶清理整治工作领导小组办公室 | 市综合执法局、市交通运输局、三亚海警局、市公安局、市旅游和文化广电体育局、各区政府（育才生态区管委会） | 制度体系、 监管体系 | 持 续 |
|  |  | 制定行动方案，清理整治三亚湾、红塘湾、西岛、崖州中心渔港等海域、海滩及绿化带堆放的废旧船舶、游艇。 | 减少船舶污染 | 三亚市委政法委三无船舶清理整治工作领导小组办公室 | 市综合行政执法局、市农业农村局、市交通运输局、市公安局、市旅游和文化广电体育局、各区政府（育才生态区管委会） | 制度体系 | 2022年 |
|  | 加强港口船舶污染防治 | 严格港口经营资质要求，完善港口及船舶污染物接收设施配置。 | 减少游艇水污染物排放 | 市交通运输局 | 市住房和城乡建设局、市水务局、市生态环境局 | 制度体系 | 2021年 |
|  |  | 实行船舶污染物接收、转运、处置监管联单制度，制定游艇水污染物“零排放、全接收”工作方案。 |  | 三亚海事局 | 市交通运输局、市生态环境局、市住房和城乡建设局 | 制度体系 | 2021年 |
|  |  | 持续加强港口污染物排查整治。 |  | 市交通运输局 | 市综合执法局 | 监管体系 | 2022年 |
|  | 加强海洋环境应急能力 | 建立应急队伍，完善应急物资。不同海域分别建设应急设备库，每个分区应急设备应急处置能力达到200～300吨，全市海上溢油应急处置能力达到1000吨。 | 提升海洋环境应急能力 | 三亚海事局、三亚海上搜救分中心、市农业农村局 | 市应急管理局、市自然资源和规划局、市交通运输局 | 工程项目 | 2023年 |
|  | 推进现代海洋牧场建设 | 启动建设红塘湾、蜈支洲岛、崖州湾和西岛海洋牧场，探索使用废旧船舶作人工鱼礁，推动渔业从传统池塘养殖向深水网箱和海洋牧场转型。 | 废船再利用；培育海洋碳汇 | 市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2023年 |
|  |  | 完善海洋牧场发展政策体系，引导建设生态修复型、休闲旅游型、科研实验型、深海智慧型多元化海洋牧场，推进国家海洋牧场创新示范基地建设。 | 培育海洋碳汇 | 市农业农村局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 制度体系 | 2023年 |
|  | 打造“无废岛屿”示范基地 | 以蜈支洲岛、西岛、崖州科技城、梅联村等为优先示范，探索建立与旅游行业相结合的“无废”生态岛屿模式。通过各类固体废物从产生到处置的物质流分析，优化减量化、资源化和无害化处理路径，规划生活垃圾、厨余垃圾和园林垃圾堆肥处理等细分类收集和就地处理方案。 | 培育细胞工程，提高公众参与感和满意度 | 市生态环境局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2022年 |
|  |  | 建设“无废”体验馆、展览馆等特色示范基地和“净滩”“（潜水）净海”等特色活动，创新旅游打卡新热点，展示“无废岛屿”建设举措和成效。 | 培育细胞工程，提高公众参与感和满意度 | 市生态环境局 | 各区政府（育才生态区管委会） | 工程项目 | 2022年 |
| 第五节 广宣传、多融合，打造“无废”窗口 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）创建全域“无废”旅游场景，引领“新时尚” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打造“无废”旅游第一印象区 | 从机场、车站、码头，到景区、酒店、商场的第一印象区，通过城市欢迎短信、各场所广告标语、抖音多媒体等，多语言、多途径宣传三亚市“无废城市”建设，打造“无废”宣传廊道，提高“无废城市”的社会知晓度和参与度。 | 强化宣传引导 | 市旅游和文化广电体育局、市交通运输局、市商务局 | 市生态环境局、市交通局、市市场监督管理局、各区政府（管委会）、三亚凤凰国际机场 | 工程项目 | 2022年 |
|  |  | 探索面向市民游客的“三亚放心游APP”“三亚发布”公众号等主流宣传媒介中，增加“无废城市”建设相关宣传和绿色行为碳币奖励机制。 | 强化宣传引导；增加碳汇 | 市委宣传部 | 市旅游和文化广电体育局、市生态环境局 | 工程项目 | 2022年 |
|  | 创建“无废”旅游示范基地 | 完善“无废机场”“无废旅游景区”“无废酒店”、绿色商场、“无废岛屿”等旅游行业标准体系，制定奖惩管理办法。 | 培育细胞工程；强化宣传引导；提高公众参与感和满意度 | 市旅游和文化广电体育局、市商务局，三亚凤凰国际机场 | 市生态环境局、各区政府（育才生态区管委会） | 制度体系 | 2022年 |
|  |  | 持续开展“无废旅游景区”“无废酒店”分批次评定，发挥示范引领。 |  | 市旅游和文化广电体育局 | 市生态环境局 | 工程项目 | 持 续 |
|  |  | 组织“无废”旅游示范基地评选，征集典型模式和经验，树立旅游品牌“新时尚”，打造滨海旅游“无废”示范。 |  | 市旅游和文化广电体育局 | 市生态环境局 | 工程项目、 模式总结 | 持 续 |
|  | 发展“无废”会展赛事活动 | 亚沙会、帆船赛事、冲浪赛事、马拉松比赛、三亚国际热带兰花博览会等顶级赛事明确将“无废”作为环保主题，制定“无废”会展和赛事方案。 | 提高“无废城市”社会知晓度和参与度 | 市委宣传部 | 市旅游和文化广电体育局、市生态环境局、市农业农村局、市市场监督管理局、市商务局 | 工程项目 | 持 续 |
|  | 组织“无废大讲堂”宣传培训 | 发挥三亚环保协会、志愿者协会等团体优势力量，分行业、分类别开展“无废大讲堂”进校园、进社区、进企业的宣传培训。 | 形成公众积极参与的良好氛围 | 市委组织部、市委宣传部、市生态环境局 | 市教育局、市旅游和文化广电体育局、市农业农村局、市商务局、各区政府（育才生态区管委会）、各区党委 | 宣传教育 | 持 续 |
|  |  | 推动党建活动、大社区治理与生态环境保护工作的融合共进，探索建立“环保部门＋央属企业＋基层社区/党建”横向交流协调合作机制，定期举办“无废”主题沙龙、环保主题艺术创作大赛、公益“净滩”等活动。 | 形成党建引领、公众积极参与的良好氛围 |  |  | 宣传教育 | 持 续 |
| （二）争作海南自由贸易港标杆，构筑“新高地” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强化生态环境风险管控 | 制定并实行严格的进出境环境安全准入管理制度。综合考虑环境、经济、社会和技术属性等因素，研究优化保税维修行业发展的建议清单；严格转口贸易商品的贮存规定，执法过程中查获的固体废物按要求退运或者无害化处置。 | 禁止境外固体废物输入 | 市生态环境局 | 三亚海关、市商务局 | 制度体系 | 2022年 |
|  |  | 推进生活垃圾、医疗废物等固体废物处置设施建设，提升突发生态环境事件应急准备与响应能力。 | 提高应急处置和响应能力 | 市生态环境局 | 市住房和城乡建设局 | 制度体系 | 2022年 |
|  |  | 建立健全环保信用评价制度。 | 强化环保信用的经济约束 | 市生态环境局 | 市发展和改革委员会、市金融发展局、市人民银行、市综合行政执法局 | 制度体系 | 2022年 |
|  | 探索全环境要素大“无废”治理 | 在崖州湾科技城开展全环境要素大“无废”综合治理试点，制定废气、废水、固体废物一体化协同治理解决方案。 | 实现环境要素协同共治 | 市生态环境局 | 崖州区政府、崖州湾科技城 | 制度体系 模式总结 | 2025年 |
|  | 推动大三亚“无废岛”建设 | 探索推动三亚市与保亭、陵水等周边市县签订“无废城市”建设合作框架协议和生态环境补偿机制，建立定期会商机制，推广三亚市“无废城市”建设试点经验，梳理总结区域合作模式。 | 推动“无废城市”建设区域合作 | 市委、市政府 | 市“无废城市”领导小组成员 | 制度体系 模式总结 | 2023年 |
|  | 深化“无废”国际交流合作 | 巩固与联合国环境署、国际环境公约组织、非政府环境组织等的交流合作，共同开展项目申请和宣传活动，深度融入“一带一路”倡议，推动有影响力的国际机构在三亚设立办事机构。每年开展“无废城市”国际交流与合作活动不少于3次。 | 提高“无废城市”的国际交流与合作 | 市生态环境局 | 市科技工业信息化局、市住房和城乡建设局、市商务局、市外事办公室 | 项目 | 持 续 |
| （三）助力全市“双碳”战略目标，探索“新模式” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强化减碳“无废”行动 | 以循环经济产业园为优先示范，推动开展固体废物利用处置行业碳排放的监测、核查和报告，加快固体废物利用处置领域绿色低碳技术攻关和推广应用。 | 推动减污降碳协同增效 | 市生态环境局 |  | 技术体系 | 2023年 |
|  |  | 探索旅游行业减碳“无废”行动，积极推动4星级以上酒店、4A级以上旅游景区设定碳中和目标，开展碳排放监测和核查，相应制定减少温室气体排放的“无废”方案。 | 推动减污降碳协同增效 | 市旅游和文化广电体育局 | 市生态环境局 | 监管体系 | 2023年 |
|  | “无废物城市”建设减污降碳潜力评估 | 依据不同类别固体废物的产生情况和管理经验，研究确定评估模型和方法，设定基准情景和固体废物综合管理的“无废”情景，从工业、农业和生活三个领域核算主要类别固体废物全过程管理（源头减量、循环利用和最终处置）的温室气体减排，评估全城市维度“无废城市”建设的减碳潜力。识别关键减排“无废”行动，总结形成减污降碳协同增效的实践模式。 | 评估和展示减污降碳成效 | 市生态环境局 | “无废城市”建设领导小组成员 | 模式总结 | 2023年 |
| 保障措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强组织领导 | 完善“无废城市”建设组织和工作机制，将“无废城市”建设重要指标及成效纳入政绩考核。 | 推进任务落实 | 市委、市政府 | “无废城市”建设领导小组成员 | 制度体系 | 2022年 |
|  |  | 探索与保亭、陵水等琼南市县签订“无废城市”建设合作协议，推动大三亚旅游圈“无废岛”建设。 | 推进区域协同共治 | 市委、市政府 | “无废城市”建设领导小组成员 | 制度体系 | 2023年 |
|  | 强化总结评估 | 加强监督检查，通报工作情况，开展工作任务落实情况考核。 | 推进任务落实 | 市生态环境局 | “无废城市”建设领导小组成员 | 制度体系 | 2022年 |
|  |  | 加强任务落实的跟踪分析和自评估，总结经验模式。 | 形成可复制、可推广的典型经验和模式 | “无废城市”建设领导小组成员 | / | 制度体系 | 每年3月 |
|  | 加大要素投入 | 市级财政落实市级层面“无废城市”建设工作经费保障，纳入年度预算。 | 加大资金支持 | 市财政局 | / | / | 持 续 |
|  |  | 加强政、银、企信息对接，鼓励银行业金融机构与相关部门建立绿色项目认证和共享，引导和鼓励社会资本加大对固体废物处理处置设施投入力度。 | 加大绿色金额支持 | 市金融发展局 | / | 市场体系 | 持 续 |
|  | 强化宣传引导 | 强化“无废城市”建设宣传机制。 | 加大宣传力度 | 市生态环境局 | “无废城市”建设领导小组成员 | 制度体系 | 2022年 |